Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZO.7031.8.2026.GKM

Zapytanie ofertowe pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy dróg miejskich: ul. Przesmyk – Wierzbowa, ul. Polna, ul. Klonowa, ul. Łąkowa w Aleksandrowie Kujawskim”.

I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy 4 dróg miejskich w Aleksandrowie Kujawskim:
1. ul. Przesmyk – Wierzbowa,
2. ul. Polna,
3. ul. Klonowa,
4. ul. Łąkowa.
1. W ramach przebudowy należy zaprojektować przebudowę nawierzchni jezdni i chodników. Budowę kanalizacji deszczowej, dobudowę oświetlenia ulicznego w razie potrzeby.
2. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych warunków, opinii i uzgodnień celem prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia ewentualnej procedury ZRID.
4. Przed złożeniem dokumentacji projektowej we właściwym urzędzie, należy dokumentację techniczną uzgodnić z Zamawiającym.
5. Wykonawca zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich opłat związanych z uzyskaniem uzgodnień celem prawidłowego wykonania zadania.
6. Wykonawca uzyska i dopełni formalności przy uzyskaniu stosownych zgłoszeń pozwoleń, jako pełnomocnik Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski.

II. Ogólne wymagania dla dokumentacji projektowej, uzgodnienia, pozwolenia (wymagania dla każdej z ulic objętej pracami projektowymi)
1. Koncepcja obejmująca rozwiązania drogowe oraz budowę, przebudowę, zabezpieczenie urządzeń obcych. Drogi zaprojektowane jako zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych, klasa drogi D lub L, prędkość projektowana dla kategorii drogi gminnej dla klasy L.
2. Dokumentacja geologiczno - inżynierska zgodnie z Instrukcją badań podłoża
   gruntowego budowli drogowych i mostowych.
3. Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie:
1. prac przedprojektowych tj. sporządzenie koncepcji przebudowy i przedłożenie jej do akceptacji Zamawiającego, (branża sanitarna, elektryczna, zagospodarowanie zieleni),
2. projektu budowlanego z uzyskaniem mapy do celów projektowych, jeśli będzie wymagana przepisami prawa budowlanego,
3. uszczegółowionego projektu budowlano-wykonawczego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami szczegółowymi,
4. szczegółowego przedmiaru robót – wszystkie branże,
5. kosztorysu inwestorskiego – wszystkie branże,
6. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
7. projekt stałej organizacji ruchu,
8. informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
1. Uzyskania stosownych uzgodnień i zezwoleń odnośnie wymagań higieniczno – sanitarnych i przeciwpożarowych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami.
2. Sporządzenie wniosków i uzyskanie niezbędnych dokumentów, w szczególności wymaganych decyzji np. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, uzyskanie wszelkich warunków technicznych i uzgodnień poszczególnych administratorów sieci, uzgodnień, badań, raportów oraz innych dokumentów celem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
3. Uzyskania warunków właściciela sieci celem zwiększenia mocy i przebudowy oświetlenia ulicznego.
4. Uzyskania w imieniu Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski wszystkich niezbędnych zezwoleń, opinii celem prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę/zgłoszenia w tym uzyskanie niezbędnych uzgodnień (Zarząd Dróg Powiatowych, Wojewódzki Konserwator Zabytków), uzgodnienia z gestorami (PGKiW, PEC, Energa, Orange, Sime Polska, Vectra, Światłowód Inwestycje, Citylink Telecom itp.), złożenie wniosku o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
5. Sporządzenie, przygotowanie oraz uzyskanie ewentualnej decyzji ZRID (o ile będzie wymagana).
6. Złożenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia o kompletności wykonanego projektu
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami, pozwoleniami, decyzjami.
1. Zapewnienia nadzoru autorskiego do czasu oddania obiektu do użytkowania, na każde żądanie Zamawiającego bez naliczania dodatkowych kosztów wizyty na budowie w celu wyjaśnienia przyjętych rozwiązań projektowych.
2. Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno - budowlanej wykonania robót budowlanych dla zaprojektowanej inwestycji w imieniu i z upoważnienia Zamawiającego.

III. Wymagania i przepisy prawne oraz forma wykonania przedmiotu zamówienia:
Dokumentacja projektowa powinna spełniać wymagania opisane w:
1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz.U.2021.2454 z późn zm.),
2. Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2022.1679 z dnia 2022.08.10),
3. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
4. Ustawie z dnia 07 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz.U.2026.524.tj.),
5. Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213.tj.),
6. Dokumentacja zgodna z Regionalnymi zasadami i standardami kształtowania ładu przestrzennego w polityce województwa kujawsko - pomorskiego dla przedsięwzięć realizowanych ze środków programu regionalnego w okresie programowania 2021-2027.
7. Zastosowanie zasady równości szans i niedyskryminacji poprzez: zastosowanie uniwersalnego projektowania oraz zastosowania mechanizmu racjonalnych usprawnień,
8. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 września 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U.2025.1352),
9. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019 r. poz. 2311),
10. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru na tym zarządzaniem (Dz.U.2017.poz.784),
11. ustawie z dnia 20 czerwca 19997 prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1251),
12. Aktualnie obowiązującymi przepisami i normami.
1. Kosztorys inwestorski należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458),
2. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do projektu budowlanego powstałego w ramach realizacji usługi,
3. Wykonawca będzie udzielał odpowiedzi na ewentualne pytania dotyczące przygotowanej przez niego dokumentacji mogące pojawić się w procedurze przetargowej.
4. Wykonanie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) odbędzie się w następującej formie:
forma tradycyjna – wydruk papierowy:
1. opracowanie projektowe, informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze;
2. kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 2 egzemplarze;
forma elektroniczna na płycie CD:
1. koncepcja i opracowanie projektowe - w formacie PDF i DOC, dxf, dwg,
2. kosztorys inwestorski, kosztorys ślepy, przedmiar robót - w formacie PDF i ATH,
3. audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego (jeśli zachodzi potrzeba), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - w formacie PDF.
IV. Podstawowe dane techniczne i założenia przedmiotu zamówienia (dla każdej z ulic):
Dotyczy ul. Przesmyk – Wierzbowa. W ramach projektowanych prac Zamawiający zamierza wykonać m.in:
1. prace w zakresie budowy układu drogowego (wykonanie, podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników – rodzaj nawierzchni: kostka betonowa, masa asfaltowa do wyboru na etapie uzgodnienia z Zamawiającym);
2. wykonanie odwodnienia drogi (uzgodnienie z PGKiW);
3. wykonanie brakujących odcinków kanalizacji sanitarnej (podłączenie posesji do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na warunkach PGKIW);
4. kanały technologiczne;
5. uzyskanie decyzji celu publicznego/wykonanie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
6. długość planowanej przebudowy - ok 385 mb,
7. uwzględnienie rozwiązań projektowych układu skrzyżowań z ulicami: Polną, Wiśniową, Listna, Kwiatowa, Zielona,
8. w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi należy przewidzieć prace, projektowe związane z branżą elektryczną (dobudowa słupów oświetleniowych).
Dotyczy ul. Polna - w ramach projektowanych prac Zamawiający zamierza wykonać m.in:
1. prace w zakresie budowy układu drogowego (wykonanie, podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników – rodzaj nawierzchni: kostka betonowa, masa asfaltowa do wyboru na etapie uzgodnienia z Zamawiającym),
2. wykonanie odwodnienia drogi (uzgodnienie z PGKiW)
3. kanały technologiczne,
4. uzyskanie decyzji celu publicznego/wykonanie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
5. długość planowanej przebudowy - ok 80,00 mb,
6. uwzględnienie rozwiązań projektowych układu skrzyżowań z ul. Polną (główny trakt),
7. w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi należy przewidzieć prace projektowe związane z branżą elektryczną (dobudowa słupów oświetleniowych).
Dotyczy ul. Klonowa - w ramach projektowanych prac Zamawiający zamierza wykonać m.in:
1. prace w zakresie budowy układu drogowego (wykonanie podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników – rodzaj nawierzchni: kostka betonowa, masa asfaltowa do wyboru na etapie uzgodnienia z Zamawiającym), lub pieszo jezdnia;
2. wykonanie odwodnienia drogi (uzgodnienie z PGKiW);
3. kanały technologiczne,
4. przebudowa układu skrzyżowania z ulicą Saleziańską,
5. uzyskanie decyzji celu publicznego/wykonanie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
6. długość planowanej przebudowy - ok 175 mb,
7. uwzględnienie rozwiązań projektowych układu skrzyżowań z ul. Salezjańską (przebudowa skrzyżowania)
8. w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi należy przewidzieć prace projektowe związane z branżą elektryczną (dobudowa słupów oświetleniowych).
Dotyczy ul. Łąkowa - w ramach projektowanych prac Zamawiający zamierza wykonać m.in:
1. prace w zakresie przebudowy układu drogowego (przebudowa podbudowy, nawierzchni jezdni, chodników – rodzaj nawierzchni: kostka betonowa, masa asfaltowa do wyboru na etapie uzgodnienia z Zamawiającym),
2. wykonanie odwodnienia drogi (uzgodnienie z PGKiW),
3. kanały technologiczne,
4. remont układu skrzyżowań z ulicami przez które przechodzi,
5. uzyskanie decyzji celu publicznego/wykonanie zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski,
6. długość planowanej przebudowy - ok 345 mb,
7. w przypadku stwierdzenia braku odpowiedniego poziomu oświetlenia drogi należy przewidzieć prace projektowe związane z branżą elektryczną (dobudowa słupów oświetleniowych).