UMOWA nr ZO.7031.26.2024.GKM

zawarta ……………. 2024r.  w Aleksandrowie Kujawskim pomiędzy:

Gminą Miejską Aleksandrowa Kujawskiego,

ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski,

NIP: 8911558917

reprezentowaną przez:

Arkadiusza Gralaka – Burmistrza miasta Aleksandrowa Kujawskiego,

przy kontrasygnacie Aleksandry Kozłowskiej – Skarbnika Gminy

zwaną dalej „Zamawiającym”   „

a

………. adres…….. .o numerze  NIP ………, REGON …………………., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS/inne, zwanym dalej „Wykonawcą”,

reprezentowaną przez:

………….. – ………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

zwanych łącznie: „Stronami”;

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w mieszkaniu po dawnym biurze Komornika przy Sądzie Rejonowym przy ulicy Słowackiego 8 w Aleksandrowie Kujawskim.

2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje m.in..: wykucie z muru ościeżnic drzwiowych, przygotowanie otworów w ścianach dla obsadzenia ościeżnic drzwiowych, obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach wewnętrznych z cegieł o powierzchni otworu do 2,0 m2; uzupełnienie szkieletu ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2; profile stalowe, wyciągi towarowo-osobowe, uzupełnienie izolacji akustycznej ścianek działowych i przedścianek z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, o grubości izolacji 10 cm; płyty z wełny mineralnej grub. 10 cm; uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) ścianek działowych i przedścianek, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, pierwsza warstwa i każde następna warstwa, grub. do 12,5 mm; ościeżnice drewniane; skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, szklone, fabrycznie wykończone; uzupełnienie rusztu obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2; uzupełnienie izolacji akustycznej obudowy sufitu z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2, o grubości izolacji do 8 cm; profile stalowe pod płyty G-K; płyty z wełny mineralnej grub. 8 cm, płyty gipsowo-kartonowe; licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą; płytki ceramiczne lub terakotowe; remont posadzek (adaptacja posadzki wraz z podłożem w nowej łazience) z płytek terakotowych szkliwionych o wymiarach 30x30 cm na klej; masa klejąca, płyty styropianowe grub.2 cm; zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych; przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładziny pcv oraz paneli mdf; uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 z winyleum; wykładzina podłogowa z pcw winyleum; posadzki z paneli podłogowych na przygotowanym podłożu (pianka polietylenowa pod panele podłogowe); panele podłogowe; zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2; gruntowanie podłoży poziomych i pinowych preparatami gruntującymi; przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałdowań) powierzchni tynku; dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów i ścian; wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi; demintaż umywalki, ustępu, baterii, zaworu grzejnikowego; wykucie bruzd poziomych i pionowych o przekroju do 0,023 m2 w elementach z betonu żwirowego; rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 32 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych; rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 25 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych; izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o grubości 13mm; zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna suchogaszonego; dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PE) - podejście do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, o średnicy zewnętrznej 20 mm; zawory przelotowe o średnicy nominalnej 25 mm; zawory przelotowe o średnicy nominalnej 20 mm; drzwiczki stalowe do zaworów; rurociągi z pcw o średnicy 110 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, łączone metodą wciskową; rurociągi z pcw o średnicy 50 mm, na ścianach w budynkach mieszkalnych, łączone metodą wciskową; dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 110 mm, łączone metodą wciskową; wymiana elementów podłóg, ślepe podłogi z desek niestruganych o grubości 32 mm; Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową; przebicie otworów o grubości 20 cm w elementach z betonu żwirowego o powierzchni do 0,05 m2; baterie umywalkowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm (1 z demontażu, 1 nowa); baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o średnicy nominalnej 15 mm; baterie zlewozmywakowe ścienne o średnicy nominalnej 15 mm; próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z PVC; brodzik natryskowy z tworzyw sztucznych; umywalki porcelanowe pojedyncze i ustępu ze spłuczką typu „kompakt” (1 z demontażu, 1 nowa); wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego; montaż zasobnikowych podgrzewaczy wody użytkowej; włączenie grzejników w istniejącą instalacje c.o.; rury przyłączne z tworzyw sztucznych do grzejników o średnicy zewnętrznej 25 mm, kształtki z polipropylenu; grzejnik stalowy łazienkowy z zaworem; i inne opisane szczegółowo w przedmiarze i dokumentacji. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Przedmiarze, który wraz z Ogłoszeniem stanowi integralną cześć umowy.

3. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, złożoną przez Wykonawcę ofertą, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami i normami.

4.Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 2

1.Termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustala się na dzień: podpisania umowy

2.Termin realizacji zamówienia:

a) do 30 listopada 2024r. zakończenie robót budowlanych,

b) za ostateczny termin realizacji przedmiotu umowy uznaje się podpisanie protokołu odbioru prac bez uwag. Odbiór do 16 grudnia 2024r.

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, iż spełnia warunki niezbędne do wykonania powierzonej czynności.

2. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uzgodnień roboczych z Zamawiającym, w siedzibie Zamawiającego, odnośnie rozwiązań projektowych, harmonogramu prac i propozycji materiałowych.

§ 4

1. Za należyte wykonanie całości przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe.

Łączna wartość umowy brutto wynosi……………. zł słownie brutto: trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści trzy złote i pięćdziesiąt groszy, w tym stawka i wartość VAT wynosi – ……………zł, 23%; wartość netto wynosi …………. zł.

2. Rozliczenie przedmiotu umowy będzie odbywało się jednoetapowo, tj.: po odbiorze przez Zamawiającego wszystkich elementów, o których mowa w §1

3. Koszty i opłaty związane z uzgodnieniami, dostawami materiałów, wykonaniem przedmiotu umowy, a także koszty wizyt roboczych, delegacji i innych obciążają Wykonawcę.

4. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usługi w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływaniem innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

5. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.

6. Ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 powyżej uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty i wydatki związane z wykonywaniem usługi.

7. Wypłata należności za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania poprawnie wystawionej faktury.

8. Za dzień zapłaty poczytuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Dane płatnika niezbędne do wystawienia faktury:

Nabywca: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 897-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: NIP: 8911558917,

Odbiorca: Gmina Miejska Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kujawski, NIP: NIP: 8911558917

10. Zamawiający upoważnia do wystawienia faktury VAT z tytułu niniejszej umowy bez własnego podpisu.

11. Za nieterminową płatność faktury, wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie.

12. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split payment (jeśli dotyczy).

13. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazany we wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT (jeśli dotyczy).

§ 5

Podstawę do rozliczenia końcowego stanowić będą:

1.Protokół odbioru bez uwag podpisany przez „Strony”.

2. Prawidłowo złożona faktura przez Wykonawcę.

§ 6

1. Wykonawca zobowiązuje się do;

a. zabezpieczenie terenu objętego robotami na czas prowadzenia prac we własnym zakresie i na własny koszt i ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy; do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; do zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót; do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów;

b) przestrzeganie przepisów prawa dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia;

c) pisemne powiadomienie właściwych organów związanych z realizacją zamówienia o rozpoczęciu prac, w tym Wykonawca we własnym zakresie;

d) na wezwanie Zamawiającego protokolarnie przejąć teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy;

e) uzgodnienie harmonogramu i terminów prac z Zamawiającym;

f) zabezpieczenie terenu objętego robotami na czas prowadzenia prac we własnym zakresie i na własny koszt, zorganizowanie placu budowy w sposób zapewniający bezpieczne przejścia dla interesantów Urzędu Miejskiego (tylko jeśli wymagane);

h) zorganizowanie placu budowy (w tym właściwej oznakowanie i odgrodzenie) w sposób zapewniający bezpieczną realizację prac i poniesienie kosztów jego organizacji;

i) zapewnienia w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania terenu robót, prowadzenia ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP oraz przepisów ppoż;

j) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz niezwłocznego udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą, innym pracownikom, których Zamawiający wskaże w okresie realizacji przedmiotu Umowy oraz inspektorom nadzoru inwestorskiego działającym w imieniu Zamawiającego (jeśli dotyczy);

k) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, okazanie na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego certyfikatów zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu;

l) do dostarczenia dokumentów i odbioru prac zgodnie z poniższymi wymaganiami dotyczącymi odbioru robót budowlanych:

•	odbiór robót budowlanych nastąpi przez Komisję powołaną przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w terminie 14 dni od zakończenia prac;

•	do odbioru robót Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Komisji Odbiorowej komplet dokumentów, w tym:

- atesty, aprobaty techniczne i świadectwa zgodności użytych materiałów, zgodnie z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

- ewentualnie dokumentację powykonawczą;

- dokumentację wykonawczą (jeśli dotyczy);

- dokumenty potwierdzające wbudowanie wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu wraz z ich ilością;

- inne dokumenty, jeśli będą wymagane;

m) koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawców (jeśli dotyczy);

n) ustalenia z Zamawiającym postępowania z materiałami z rozbiórki i ich ewentualnego przekazania do dyspozycji Zamawiającego lub do miejsca składowania, transportu i utylizacji na koszt Wykonawcy;

o) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunięcia;

p) udzielenie gwarancji na wykonane roboty budowlane przez okres: co najmniej 36 miesięcy od daty sporządzenia protokołu odbioru robót bez uwag (wymaga się, aby okres gwarancji był równy okresowi rękojmi);

r) ochrony przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonanych przez siebie robót i materiałów przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy. Uszkodzenia w robotach lub materiałach powstałe w niniejszym okresie Wykonawca jest zobowiązany naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i materiałów w szczególności z wymaganiami prawa budowlanego, odpowiednimi normami, aprobatami i obowiązującymi przepisami prawa. Roboty wykonane zostaną z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, z wykorzystaniem maszyn, urządzeń i materiałów będących w jego dyspozycji, pod nadzorem osoby uprawnionej do ich wykorzystania.

§ 7

1. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, podejmą rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez mediatora lub sąd właściwy dla Zamawiającego.

2. Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane, a także inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Umowę niniejszą sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarza dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                                                                    Wykonawca